Table of Contents

# CAHIER DE PROJET

## SmartNjangi

### Plateforme intelligente de gestion de tontines digitales avec scoring de crédit alternatif et visualisation en réalité augmentée

Type de document : Cahier de projet de stage de fin de cycle Spécialité : Business Intelligence et Big Data Niveau : 4ème année cycle ingénieur Durée du stage : 3 mois (dont 2 mois consacrés à la réalisation) Année académique : 2025-2026 Pays : Cameroun

## SOMMAIRE

- Résumé exécutif

- Contexte et problématique

- Objectifs du projet

- État de l’art et étude de l’existant

- Périmètre fonctionnel

- Personas et utilisateurs cibles

- Spécifications fonctionnelles détaillées

- Architecture technique

- Modèle de données

- Modèle de scoring (Machine Learning)

- Module de réalité augmentée

- Sécurité et conformité

- Planning détaillé du projet

- Livrables attendus

- Critères de succès et indicateurs de performance

- Risques et plan de mitigation

- Outils et environnement de travail

- Budget estimatif

- Conclusion et perspectives

- Annexes

## 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le secteur bancaire camerounais fait face à un paradoxe : alors que plus de 70 % de la population adulte demeure non bancarisée selon les estimations de la BEAC, des milliards de FCFA circulent annuellement dans le circuit informel des tontines — appelées également njangis. Ces structures d’épargne collective traditionnelles constituent à la fois un mécanisme financier robuste et un gisement de données comportementales inexploité par le système bancaire formel.

Le présent projet propose SmartNjangi, une plateforme intégrée qui digitalise les tontines tout en mettant à disposition des banques partenaires un système de scoring de crédit alternatif basé sur le comportement d’épargne des utilisateurs. La plateforme combine :

- Une application mobile Android pour les membres de tontines, intégrant une fonctionnalité de visualisation en réalité augmentée du groupe de tontine.

- Une application web décisionnelle destinée aux analystes et cadres bancaires, intégrant une visualisation 3D immersive du portefeuille.

- Un backend big data exploitant Hadoop, Spark et MongoDB pour traiter les flux transactionnels et entraîner les modèles de scoring.

- Un modèle de Machine Learning (Spark MLlib) calculant un score de fiabilité pour chaque membre, exploitable par la banque pour proposer des produits de crédit ciblés.

L’objectif final est de fournir à la banque partenaire un outil opérationnel permettant l’acquisition de clients non-bancarisés via leur engagement dans des tontines digitales, tout en démontrant la valeur ajoutée des technologies Big Data dans le contexte spécifique du marché financier camerounais.

## 2. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

### 2.1 Contexte général du secteur bancaire camerounais

Le Cameroun compte environ 15 banques commerciales agréées par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), pour une population de plus de 28 millions d’habitants. Malgré cette présence bancaire, le taux de bancarisation strict (population disposant d’un compte bancaire formel) reste estimé entre 15 % et 25 % selon les sources.

Parallèlement, le mobile money a connu une croissance exponentielle. MTN Mobile Money et Orange Money totalisent ensemble plusieurs dizaines de millions de comptes actifs en zone CEMAC. Ces opérateurs ont, en pratique, réalisé une bancarisation de fait d’une grande partie de la population.

### 2.2 Le phénomène des tontines au Cameroun

Les tontines (ou njangis selon les régions) constituent un pilier de la culture financière camerounaise. Elles prennent diverses formes :

- Tontines mutuelles d’épargne : chaque membre verse une somme périodique fixe, et le total est attribué tour à tour à un membre.

- Tontines d’investissement : les fonds collectés sont placés ou prêtés avec intérêts.

- Tontines de solidarité : destinées à couvrir des événements (mariages, deuils, scolarité).

Selon plusieurs études économiques, le volume financier mobilisé annuellement par les tontines au Cameroun se chiffre en centaines de milliards de FCFA, échappant entièrement au système bancaire formel.

### 2.3 Problématique

Plusieurs constats émergent de ce contexte :

- Les banques ne disposent pas d’un canal d’acquisition adapté aux populations non bancarisées, qui pourtant démontrent quotidiennement leur capacité à épargner régulièrement via les tontines.

- L’absence d’historique de crédit formel empêche ces populations d’accéder aux produits bancaires classiques (crédit, découvert, financement de projet), même lorsqu’elles présentent une fiabilité financière démontrée par leur participation à des tontines.

- La gestion manuelle des tontines expose les membres à des risques (perte de carnets, fraudes, défauts de paiement non détectés rapidement, conflits d’interprétation).

- Les données comportementales générées par les tontines — qui pourraient nourrir un système de scoring alternatif — ne sont pas captées ni exploitées.

### 2.4 Question de recherche

Comment concevoir et implémenter une plateforme Big Data qui digitalise les tontines au Cameroun tout en générant pour les banques partenaires un système de scoring de crédit fiable destiné aux populations non bancarisées, en intégrant une expérience utilisateur immersive via la réalité augmentée ?

## 3. OBJECTIFS DU PROJET

### 3.1 Objectif général

Concevoir et développer une plateforme technologique opérationnelle qui permette à une banque camerounaise d’accéder au marché des populations non bancarisées via la digitalisation et l’exploitation analytique des tontines, en s’appuyant sur les technologies Big Data, le Machine Learning et la réalité augmentée.

### 3.2 Objectifs spécifiques

- Digitaliser intégralement le cycle de vie d’une tontine : création, adhésion de membres, planification des versements, paiements, distributions, clôture.

- Concevoir et entraîner un modèle de scoring de fiabilité financière pour chaque membre, basé sur ses comportements observables (régularité, ancienneté, densité de réseau, montants).

- Mettre à disposition de la banque partenaire un dashboard analytique présentant la vue d’ensemble des tontines partenaires, les profils clients scorés, et des recommandations de ciblage commercial.

- Intégrer une expérience utilisateur immersive via la réalité augmentée, permettant aux membres de visualiser leur groupe de tontine en 3D dans leur environnement physique, et aux cadres bancaires d’explorer leur portefeuille en visualisation 3D enrichie.

- Bâtir une architecture Big Data scalable capable d’absorber la montée en charge (Hadoop, Spark, MongoDB, Kafka optionnel) et reproductible pour une mise en production future.

- Démontrer la valeur métier auprès de la banque partenaire par un pilote fonctionnel avec données simulées réalistes, mesurable via des KPIs définis.

## 4. ÉTAT DE L’ART ET ÉTUDE DE L’EXISTANT

### 4.1 Solutions de mobile money

MTN Mobile Money et Orange Money dominent le marché du paiement mobile au Cameroun. Ces solutions permettent les paiements et transferts, mais ne proposent pas d’outils de gestion structurée d’épargne collective ni de scoring avancé.

### 4.2 Tentatives de digitalisation des tontines

Quelques initiatives existent au niveau régional (Afrique de l’Ouest et Centrale) :

- Applications mobiles de gestion de tontine permettant de tenir un carnet électronique (Cikash, Susu Apps, etc.).

- Plateformes web d’épargne collective.

Limites identifiées dans ces solutions : - Absence d’intégration bancaire réelle. - Pas de scoring de fiabilité exploitable par un établissement financier. - Aucune expérience immersive ou visualisation avancée. - Pas d’exploitation Big Data des comportements agrégés.

### 4.3 Solutions internationales de scoring alternatif

Des fintechs comme Tala (Kenya, Inde), Branch (Afrique de l’Est), JUMO ont développé des modèles de scoring basés sur les données mobile money et téléphoniques. Ces approches inspirent le projet mais ne sont pas implantées au Cameroun.

### 4.4 Innovations apportées par SmartNjangi

Par rapport à l’existant, SmartNjangi apporte les éléments différenciants suivants :

| Élément | Existant | SmartNjangi |
| --- | --- | --- |
| Digitalisation de la tontine | Partielle (carnet électronique) | Complète, end-to-end |
| Scoring de crédit bancaire | Inexistant | Modèle ML Spark MLlib intégré |
| Intégration banque | Non | Dashboard analytique dédié |
| Visualisation immersive | Aucune | Module AR + 3D Three.js |
| Architecture Big Data | Non | Hadoop + Spark + NoSQL |
| Ancrage culturel local | Variable | Conception spécifique Cameroun |

## 5. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

### 5.1 Inclus dans le périmètre du stage

- Application mobile Android (React Native, compilée APK).

- Application web côté banque (React).

- Backend big data complet (API REST + Spark + MongoDB).

- Module de scoring ML entraîné et exposé via API.

- Module AR pour visualisation immersive de la tontine.

- Intégration Mobile Money en mode sandbox (MTN MoMo Developer API).

- Génération de données simulées réalistes (5 000 utilisateurs fictifs).

- Documentation technique et déploiement sur VPS.

### 5.2 Hors périmètre (à expliciter à l’encadrant)

- Application iOS native.

- Intégration Mobile Money en production avec flux financiers réels.

- Voicebot ou assistant conversationnel vocal multilingue.

- Versions multi-pays ou multi-devises.

- Module de détection de blanchiment (AML) avancé.

- Réalité virtuelle (VR) avec casques pour les cadres.

- Application AR pour les cadres avec hologrammes (réservé à la perspective).

## 6. PERSONAS ET UTILISATEURS CIBLES

### 6.1 Persona 1 — Aïcha, membre de tontine

Profil : 34 ans, commerçante au marché Mokolo à Yaoundé, smartphone Android d’entrée de gamme, utilise MTN MoMo quotidiennement, participe à 2 tontines avec ses voisines, n’a pas de compte bancaire.

Besoins : - Tenir un suivi fiable de ses versements. - Recevoir des rappels avant échéance. - Voir clairement où en est sa tontine. - Construire une réputation financière utilisable un jour pour un crédit.

Comportement attendu : utilise l’app 2-3 fois par semaine, principalement pour vérifier l’état et faire un versement.

### 6.2 Persona 2 — Patrice, administrateur de tontine

Profil : 45 ans, retraité enseignant, organisateur d’une tontine de 15 membres, smartphone Android milieu de gamme, à l’aise avec le numérique.

Besoins : - Créer et paramétrer la tontine (montant, fréquence, ordre). - Suivre les paiements et relancer les retardataires. - Communiquer avec le groupe.

### 6.3 Persona 3 — Diane, analyste crédit en banque

Profil : 30 ans, analyste à la direction du retail banking, utilise quotidiennement des outils analytiques.

Besoins : - Voir la liste des tontines partenaires et leur santé. - Accéder aux profils scorés des membres. - Identifier les candidats les plus solvables pour proposer un crédit. - Exporter des rapports.

### 6.4 Persona 4 — M. Mbarga, directeur de l’innovation banque

Profil : 50 ans, décideur, utilise tablette et PC, intéressé par les visualisations synthétiques.

Besoins : - Avoir une vue stratégique du portefeuille tontines. - Disposer d’une expérience visuelle distinctive lors des comités exécutifs. - Suivre les KPIs majeurs en un coup d’œil.

C’est à ce persona que s’adresse la visualisation 3D immersive du portefeuille.

## 7. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

### 7.1 Application mobile — fonctionnalités principales

F1. Authentification et onboarding - Inscription par numéro de téléphone + OTP. - Renseignement profil minimal (nom, photo, profession, ville). - Acceptation des CGU.

F2. Tableau de bord personnel - Liste des tontines actives. - Indicateurs synthétiques : montant cumulé épargné, score personnel, prochain versement. - Notifications en temps réel.

F3. Création de tontine - Définition du nom, montant par tour, fréquence (hebdo, bimensuelle, mensuelle). - Définition du nombre maximal de membres. - Choix du mode de désignation du bénéficiaire (ordre fixe, tirage, enchère). - Invitation de membres par contact ou numéro.

F4. Adhésion à une tontine existante - Recherche par code d’invitation. - Validation par l’administrateur. - Acceptation des règles.

F5. Versement - Lancement du versement via Mobile Money (sandbox). - Confirmation et notification au groupe. - Historique automatique.

F6. Visualisation AR de la tontine - Activation du mode AR depuis l’écran de la tontine. - Détection de surface plane (table, sol). - Affichage du cercle de membres en 3D. - Tap sur un membre pour voir ses détails. - Animation du tour en cours.

F7. Score personnel - Affichage du score avec explication des facteurs. - Évolution historique sous forme de graphique. - Conseils pour améliorer son score.

F8. Notifications - Rappel avant échéance. - Confirmation de versement reçu. - Annonce du bénéficiaire du tour. - Alerte si retard d’un membre.

### 7.2 Application web banque — fonctionnalités principales

B1. Authentification banque (rôles distincts) - Analyste crédit. - Cadre décideur. - Administrateur système.

B2. Vue d’ensemble portefeuille - Nombre total de tontines, membres, encours cumulé. - Carte du Cameroun avec densité géographique. - Top tontines par volume et par fiabilité.

B3. Liste des tontines partenaires - Filtrage et tri. - Indicateurs par tontine (taille, montant, taux de retard, score moyen).

B4. Profil client scoré - Score actuel et historique. - Facteurs explicatifs du score (explainable AI). - Recommandation produit bancaire (crédit, épargne, etc.).

B5. Module recommandation commerciale - Liste priorisée de clients à contacter. - Filtres par segment, montant de prêt potentiel, zone.

B6. Visualisation 3D du portefeuille (mode décideur) - Carte 3D interactive du Cameroun en Three.js. - Régions en relief avec hauteur = encours. - Couleur = score moyen. - Manipulation à la souris.

B7. Export et reporting - Export CSV et Excel des listes. - Génération de rapports PDF synthétiques.

### 7.3 Cas d’usage principaux (diagrammes UML à produire)

- UC1 : Création de tontine par un administrateur.

- UC2 : Versement périodique par un membre.

- UC3 : Distribution du tour à un bénéficiaire.

- UC4 : Calcul nocturne du score (batch Spark).

- UC5 : Consultation analytique par un analyste banque.

- UC6 : Visualisation 3D AR par un membre.

- UC7 : Visualisation 3D portefeuille par un cadre.

## 8. ARCHITECTURE TECHNIQUE

### 8.1 Vue d’ensemble

L’architecture suit un modèle N-tiers avec séparation claire des responsabilités :

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              COUCHE PRÉSENTATION                              │
│  ┌─────────────────┐    ┌──────────────┐    ┌─────────────┐  │
│  │  App Mobile     │    │  Web Banque  │    │   Module    │  │
│  │  Android        │    │  Dashboard   │    │     AR      │  │
│  │  React Native   │    │  React       │    │  AR.js+3JS  │  │
│  └────────┬────────┘    └──────┬───────┘    └──────┬──────┘  │
└───────────┼─────────────────────┼───────────────────┼─────────┘
            │                     │                   │
            └──────────┬──────────┴───────────────────┘
                       │ HTTPS / REST API
┌──────────────────────▼───────────────────────────────────────┐
│              COUCHE APPLICATIVE (API REST)                    │
│              Node.js + Express  OU  Python + FastAPI          │
│              Authentification JWT                             │
└──────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┘
       │                                  │
┌──────▼──────────────┐         ┌─────────▼──────────────────┐
│  Base opérationnelle │         │    Data Lake / Big Data   │
│      MongoDB         │◄────────┤    HDFS + Spark + Hive   │
│  (transactions live) │  ETL    │   (analytics + ML batch) │
└──────────────────────┘         └────────────┬──────────────┘
                                              │
                                  ┌───────────▼─────────────┐
                                  │   Spark MLlib           │
                                  │   Modèle de scoring     │
                                  │   exporté en .pkl/.model│
                                  └─────────────────────────┘

### 8.2 Stack technique détaillée

| Couche | Technologie | Version | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend mobile | React Native | 0.73+ | App Android cross-platform |
| Bibliothèque AR | AR.js | 3.x | AR via WebView |
| Bibliothèque 3D | Three.js | r160+ | Rendu 3D dans WebView et web |
| Frontend web | React | 18+ | Dashboard banque |
| UI components | Material UI ou Ant Design | dernière | Accélération du développement |
| Charts | Recharts ou Chart.js | dernière | Visualisations analytiques |
| Backend API | Node.js + Express OU Python + FastAPI | LTS | Logique métier et API REST |
| Authentification | JWT (jsonwebtoken) | dernière | Tokens sécurisés |
| Base opérationnelle | MongoDB | 7.x | Stockage transactionnel NoSQL |
| ODM | Mongoose (Node) ou Motor (Python) | dernière | Mapping objets-documents |
| Cluster Big Data | Hadoop | 3.x | HDFS pour le data lake |
| Calcul distribué | Apache Spark | 3.5+ | Traitement batch et ML |
| Machine Learning | Spark MLlib | (intégré Spark) | Algorithmes de classification |
| Messaging (optionnel) | Apache Kafka | 3.x | Streaming notifications |
| Notifications push | Firebase Cloud Messaging | dernière | Push mobile |
| Mobile Money | MTN MoMo Developer API | sandbox | Simulation paiements |
| Déploiement | Docker | dernière | Containerisation |
| Hébergement | VPS Ubuntu 22.04 | — | DigitalOcean, OVH ou Contabo |
| Reverse proxy | Nginx | dernière | HTTPS et load balancing |
| Versioning | Git + GitHub | — | Gestion du code source |
| CI/CD (optionnel) | GitHub Actions | — | Tests et déploiement automatisés |

### 8.3 Architecture des données

Le système distingue deux types de stockage :

- MongoDB (chaud) : données transactionnelles consultées en temps réel par les applications. Optimisé pour les lectures rapides.

- HDFS (froid) : copie historique de toutes les transactions exportées quotidiennement depuis MongoDB pour l’analyse Spark. Stockage colonnaire au format Parquet pour optimiser les requêtes Spark.

Le flux est le suivant : - Transactions live → MongoDB - ETL nocturne → MongoDB → HDFS (format Parquet) - Spark lit depuis HDFS → entraîne le modèle ML - Modèle exporté → consommé par l’API - Scores recalculés en batch nocturne → réinjectés dans MongoDB

### 8.4 Architecture des API

L’API REST suit les conventions RESTful avec une organisation par ressource :

/api/v1/auth/login          POST
/api/v1/auth/register       POST
/api/v1/auth/refresh        POST
/api/v1/users/me            GET
/api/v1/users/:id           GET
/api/v1/tontines            GET, POST
/api/v1/tontines/:id        GET, PUT, DELETE
/api/v1/tontines/:id/members GET, POST
/api/v1/payments            GET, POST
/api/v1/payments/:id        GET
/api/v1/scores/:userId      GET
/api/v1/bank/dashboard      GET (rôle banque)
/api/v1/bank/recommendations GET (rôle banque)
/api/v1/notifications       GET

## 9. MODÈLE DE DONNÉES

### 9.1 Collections MongoDB

Collection users

{
  _id: ObjectId,
  phone: String,           // numéro unique
  name: String,
  email: String,           // optionnel
  city: String,
  region: String,
  profession: String,
  passwordHash: String,
  role: String,            // "member", "admin_tontine", "bank_analyst", "bank_executive"
  photoUrl: String,
  createdAt: Date,
  lastLoginAt: Date,
  isActive: Boolean
}

Collection tontines

{
  _id: ObjectId,
  name: String,
  description: String,
  adminId: ObjectId,          // ref users
  amountPerTurn: Number,      // FCFA
  frequency: String,          // "weekly", "biweekly", "monthly"
  maxMembers: Number,
  currentMembers: Number,
  startDate: Date,
  status: String,             // "active", "completed", "paused"
  rules: {
    selectionMode: String,    // "fixed_order", "random", "auction"
    latePenalty: Number,
    allowGuests: Boolean
  },
  region: String,
  createdAt: Date
}

Collection memberships

{
  _id: ObjectId,
  tontineId: ObjectId,
  userId: ObjectId,
  joinedAt: Date,
  orderInRotation: Number,
  hasReceivedTurn: Boolean,
  turnReceivedAt: Date,
  status: String              // "active", "removed", "completed"
}

Collection payments

{
  _id: ObjectId,
  tontineId: ObjectId,
  userId: ObjectId,
  amount: Number,
  dueDate: Date,
  paidAt: Date,
  status: String,             // "pending", "paid", "late", "missed"
  paymentMethod: String,      // "mtn_momo", "orange_money", "manual"
  transactionRef: String,
  delayDays: Number           // computed
}

Collection scores

{
  _id: ObjectId,
  userId: ObjectId,
  score: Number,              // 0-100
  scoreCategory: String,      // "excellent", "good", "fair", "poor"
  computedAt: Date,
  modelVersion: String,
  factors: {
    paymentRegularity: Number,
    averageDelay: Number,
    tontineCount: Number,
    seniority: Number,
    networkDensity: Number,
    averageAmount: Number,
    defaultRate: Number
  },
  recommendation: String      // produit suggéré
}

Collection notifications

{
  _id: ObjectId,
  userId: ObjectId,
  type: String,
  title: String,
  body: String,
  read: Boolean,
  sentAt: Date,
  metadata: Object
}

Collection audit_logs

{
  _id: ObjectId,
  userId: ObjectId,
  action: String,
  resource: String,
  resourceId: ObjectId,
  ipAddress: String,
  timestamp: Date,
  metadata: Object
}

### 9.2 Index recommandés

- users.phone (unique)

- tontines.adminId

- memberships.tontineId, memberships.userId (composite)

- payments.tontineId, payments.userId, payments.dueDate

- scores.userId (unique sur dernière version)

- notifications.userId + read

## 10. MODÈLE DE SCORING (MACHINE LEARNING)

### 10.1 Définition du problème

Type de problème : classification supervisée binaire avec calibration en score continu.

Variable cible : fiabilité du membre, définie par l’absence de défaut de versement sur une période de référence (6 mois).

Sortie : un score numérique de 0 à 100, traduit en catégorie (excellent, bon, moyen, faible).

### 10.2 Variables explicatives (features)

| Feature | Description | Calcul |
| --- | --- | --- |
| payment_regularity | Régularité des versements | 1 − (écart-type des retards / moyenne) |
| average_delay | Retard moyen en jours | Moyenne des delayDays |
| tontine_count | Nombre de tontines actives | COUNT memberships actives |
| seniority_months | Ancienneté en mois | (now − premier paiement) en mois |
| average_amount | Montant moyen versé | AVG payments.amount |
| default_rate | Taux de défaut | missed / total payments |
| network_density | Densité du réseau | Nombre de co-membres avec score > 70 |
| geographical_stability | Stabilité géographique | Nombre de régions différentes (inversé) |
| peak_payment_capacity | Capacité maximale observée | MAX payments.amount |
| payment_consistency | Cohérence dans le temps | Variance inter-mensuelle |

### 10.3 Algorithme

Choix : Random Forest Classifier (Spark MLlib).

Justification : - Robuste sur des données mixtes (numériques + catégorielles). - Intrinsèquement explicable via l’importance des features. - Performant sans tuning excessif. - Bien supporté par Spark MLlib pour l’entraînement distribué.

Hyperparamètres initiaux : - numTrees : 100 - maxDepth : 10 - minInstancesPerNode : 5 - featureSubsetStrategy : “auto”

### 10.4 Pipeline d’entraînement

Données brutes (HDFS Parquet)
    ↓
Spark SQL : agrégations par utilisateur
    ↓
Calcul des features
    ↓
Étiquetage (label = 1 si fiable, 0 sinon)
    ↓
Split 80/20 train/test
    ↓
StringIndexer + VectorAssembler
    ↓
RandomForestClassifier.fit()
    ↓
Évaluation (accuracy, AUC-ROC, precision/recall)
    ↓
Calibration probabiliste → score 0-100
    ↓
Export du modèle (.pkl ou format Spark ML)
    ↓
Chargement dans l'API au démarrage

### 10.5 Métriques d’évaluation cibles

- AUC-ROC ≥ 0.80

- Précision ≥ 75 %

- Rappel ≥ 70 %

- Stabilité (Population Stability Index) sur deux périodes consécutives < 0.10

### 10.6 Explicabilité

Pour chaque score, l’API retourne les 3 facteurs les plus influents (positifs et négatifs), calculés à partir des SHAP values ou de l’importance des features. Cela permet à l’analyste banque de comprendre pourquoi un client a tel score, et au client de comprendre comment l’améliorer.

## 11. MODULE DE RÉALITÉ AUGMENTÉE

### 11.1 Objectif

Permettre aux utilisateurs de visualiser leur tontine sous forme de scène 3D superposée à leur environnement réel, créant une expérience immersive qui renforce le sentiment d’appartenance au groupe et facilite la compréhension de l’état de la tontine.

### 11.2 Technologie retenue

AR.js + Three.js intégrés dans une WebView au sein de l’application React Native.

Justification du choix (vs ViroReact ou Unity) : - Réutilisation directe de Three.js déjà utilisé dans l’app et le web. - Setup minimal, pas de chaîne de build native complexe. - Distribution simplifiée (URL ou WebView, pas de dépendances natives lourdes). - Compatibilité large sur appareils Android. - Maintenance active du projet.

### 11.3 Scène 3D

Composition : - Un socle circulaire posé sur la surface plane détectée. - Avatars 3D des membres positionnés sur le cercle (modèles low-poly au format glTF). - Un pot central représentant la cagnotte, dont la hauteur varie selon le montant. - Une flèche tournante indiquant le tour en cours. - Étiquettes textuelles flottant au-dessus de chaque avatar avec nom et score.

Modèles 3D : sourcés gratuitement sur Poly Pizza, Quaternius ou Sketchfab (licences Creative Commons).

### 11.4 Interactions

- Détection de surface plane via WebXR.

- Tap pour placer la scène.

- Pinch pour redimensionner.

- Rotation par swipe.

- Tap sur un avatar → affichage en overlay des détails du membre.

### 11.5 Performance et compatibilité

- Tests sur smartphones Android milieu de gamme.

- Optimisation des modèles : limite de 5 000 polygones par modèle.

- Compression des textures.

- Limite de 20 avatars affichés simultanément.

### 11.6 Module 3D web (cadres décideurs)

Variante 3D non-AR pour le dashboard web banque : - Carte du Cameroun en relief, manipulable à la souris. - Régions extrudées en 3D selon l’encours. - Couleurs gradient selon le score moyen régional. - Tooltip au survol de chaque région. - Implémentation Three.js pure (sans AR.js).

## 12. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

### 12.1 Authentification et autorisation

- Hashing des mots de passe via bcrypt (cost factor 12 minimum).

- Authentification via JWT avec access token (15 minutes) et refresh token (7 jours).

- Rotation des refresh tokens.

- Vérification OTP par SMS lors de l’inscription (simulée via console en mode dev).

### 12.2 Communications

- HTTPS obligatoire sur l’ensemble des endpoints.

- Certificat Let’s Encrypt sur le VPS.

- Headers de sécurité : HSTS, CSP, X-Frame-Options.

### 12.3 Validation et anti-injection

- Validation systématique de toutes les entrées (Joi, Pydantic ou équivalent).

- Sanitization contre les injections NoSQL.

- Échappement des outputs.

### 12.4 Données sensibles

- Pas de stockage en clair des numéros de pièces d’identité, RIB, etc.

- Chiffrement au repos pour les champs sensibles.

- Logs sans données personnelles.

### 12.5 Gestion des rôles

Implémentation d’un système RBAC (Role-Based Access Control) avec quatre rôles principaux : member, tontine_admin, bank_analyst, bank_executive. Chaque endpoint API vérifie le rôle requis.

### 12.6 Limitation des abus

- Rate limiting par IP et par utilisateur (express-rate-limit ou équivalent).

- Captcha sur les formulaires sensibles (optionnel pour le périmètre stage).

### 12.7 Conformité réglementaire (à mentionner)

Bien que le projet soit en phase pilote avec données simulées, la conception respecte les principes : - Confidentialité des données financières (référence COBAC). - Consentement explicite des utilisateurs. - Possibilité de suppression de compte (Right to be forgotten).

## 13. PLANNING DÉTAILLÉ DU PROJET

### 13.1 Vue d’ensemble

Le stage dure 3 mois (12 semaines). Le mois 1 est consacré à l’intégration en entreprise, à la formation contextuelle et à la conception. Les 2 mois suivants (8 semaines) sont dédiés à la réalisation. Un découpage hebdomadaire est proposé ci-dessous.

### 13.2 Découpage semaine par semaine

Mois 1 — Préparation et conception

- Semaine 1 : intégration dans l’entreprise, étude du contexte métier interne à la banque, validation du périmètre avec l’encadrant, finalisation du cahier de projet.

- Semaine 2 : conception détaillée — diagrammes UML (cas d’usage, séquence, classes), maquettes UX (Figma), validation auprès de l’encadrant.

- Semaine 3 : mise en place de l’environnement de développement, ouverture des comptes développeurs (MTN MoMo, Firebase), poursuite de l’auto-formation sur les technologies clés.

- Semaine 4 : génération du jeu de données simulées (5 000 utilisateurs, 200 tontines, 50 000 paiements), implémentation du script de génération réaliste contextualisé Cameroun.

Mois 2 — Réalisation cœur

- Semaine 5 : développement du backend API (authentification, CRUD utilisateurs, tontines, paiements), connexion MongoDB, tests unitaires.

- Semaine 6 : développement de l’application mobile v1 (écrans auth, dashboard, création/gestion tontine, paiement). MVP fonctionnel end-to-end.

- Semaine 7 : intégration Mobile Money sandbox + modèle de scoring Spark MLlib (préparation des données, entraînement, export, exposition via API).

- Semaine 8 : dashboard web banque (vue d’ensemble, liste tontines, profils scorés, recommandations).

Mois 3 — Immersivité, tests, finalisation

- Semaine 9 : module AR avec AR.js + Three.js (scène 3D tontine, interactions, intégration WebView dans l’app mobile).

- Semaine 10 : visualisation 3D web banque (carte du Cameroun en relief), animations Lottie, gamification, notifications push Firebase.

- Semaine 11 : tests utilisateurs réels (5 à 10 testeurs), correction des bugs, sécurisation, déploiement backend sur VPS, signature APK Android, optimisations.

- Semaine 12 : rédaction du mémoire, production de la vidéo de démonstration (5-7 min), préparation et répétition de la soutenance.

### 13.3 Jalons critiques

| Jalon | Échéance | Critère de validation |
| --- | --- | --- |
| Cahier de projet validé | Fin S1 | Signature de l’encadrant |
| Maquettes UX validées | Fin S2 | Validation utilisateur cible |
| Backend MVP | Fin S5 | API testable via Postman |
| App mobile MVP | Fin S6 | Parcours utilisateur complet |
| Modèle ML déployé | Fin S7 | Score retourné par API |
| Dashboard banque | Fin S8 | Toutes vues fonctionnelles |
| AR fonctionnelle | Fin S9 | Démo sur téléphone réel |
| Pilote utilisateur | Fin S11 | 5 testeurs satisfaits |
| Mémoire finalisé | Fin S12 | Document remis |

## 14. LIVRABLES ATTENDUS

À l’issue du stage, les livrables suivants seront fournis :

- Code source complet sur GitHub (dépôt privé partagé avec l’encadrant), structuré en sous-dépôts ou monorepo :

  - smartnjangi-mobile (React Native)

  - smartnjangi-web (React)

  - smartnjangi-api (Node.js/FastAPI)

  - smartnjangi-bigdata (scripts Spark, notebooks ML)

  - smartnjangi-ar (module AR.js)

- APK Android signé distribuable.

- URL web du dashboard banque déployé sur VPS, accessible avec credentials de démonstration.

- URL web du module AR accessible via QR code pour démonstration.

- Documentation technique comprenant :

  - Guide d’installation et de déploiement.

  - Documentation des API (Swagger/OpenAPI).

  - Manuel utilisateur (membre, admin tontine, analyste banque).

  - Diagrammes d’architecture.

- Mémoire de stage rédigé selon les standards de l’école (60-80 pages indicatif).

- Vidéo de démonstration de 5 à 7 minutes, mettant en valeur :

  - Création d’une tontine.

  - Versement via Mobile Money sandbox.

  - Visualisation AR.

  - Dashboard banque et scoring.

- Présentation de soutenance (slides PowerPoint).

- Modèle ML exporté et reproductible (script d’entraînement + dataset simulé).

- Jeu de données simulées réutilisable pour la suite du projet.

## 15. CRITÈRES DE SUCCÈS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

### 15.1 Critères de succès qualitatifs

- La plateforme est fonctionnelle de bout en bout.

- Au moins 5 utilisateurs réels ont testé l’application en pilote et confirmé sa praticité.

- L’encadrant en entreprise valide la pertinence métier.

- Le module AR fonctionne sur au moins 2 modèles de smartphones Android distincts.

- Le code est documenté et reproductible.

### 15.2 KPIs quantitatifs cibles

| Indicateur | Cible |
| --- | --- |
| Taux de réussite des tests bout en bout | ≥ 90 % |
| Temps de réponse moyen API | < 500 ms |
| Performance AR (FPS) | ≥ 25 FPS sur Android milieu de gamme |
| AUC-ROC du modèle de scoring | ≥ 0.80 |
| Couverture des tests unitaires backend | ≥ 60 % |
| Temps de chargement initial mobile | < 3 s en 3G |
| Volume de données simulées | ≥ 5 000 utilisateurs, ≥ 50 000 transactions |

## 16. RISQUES ET PLAN DE MITIGATION

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Retard sur l’apprentissage de React Native | Élevée | Élevé | Auto-formation anticipée avant le stage, suivi de tutoriels intensifs en semaine 1 |
| Difficultés d’intégration MTN MoMo Sandbox | Moyenne | Moyen | Plan B : simulation interne complète des callbacks de paiement |
| Performance AR insuffisante sur appareil cible | Moyenne | Moyen | Optimisation des modèles 3D, fallback en mode 3D sans AR |
| Données simulées non représentatives | Moyenne | Élevé | Validation avec un expert métier de la banque, ajustements itératifs |
| Modèle ML peu performant | Moyenne | Moyen | Test de plusieurs algorithmes (RF, GBT, Logistic Regression), enrichissement des features |
| Bug bloquant en fin de période | Élevée | Élevé | Code review hebdomadaire, tests automatisés, versions stables sauvegardées |
| Absence d’accès à du matériel AR compatible | Faible | Élevé | Vérification anticipée de la compatibilité ARCore du téléphone de test |
| Disponibilité réduite de l’encadrant | Moyenne | Moyen | Réunions hebdomadaires planifiées dès le départ, communication asynchrone |

## 17. OUTILS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

### 17.1 Outils de développement

- IDE : Visual Studio Code (extensions : ESLint, Prettier, Python, MongoDB, Docker).

- Émulateur : Android Studio (AVD).

- Téléphone de test : appareil Android physique compatible AR (à vérifier sur la liste ARCore officielle).

- Tests API : Postman ou Insomnia.

- Documentation API : Swagger / OpenAPI.

### 17.2 Outils de conception

- Figma : maquettes UX et UI.

- Draw.io / Lucidchart : diagrammes d’architecture et UML.

- Excalidraw : schémas rapides.

### 17.3 Gestion de projet

- Trello ou Notion : suivi des tâches en mode Kanban.

- Google Calendar : jalons et rendez-vous d’encadrement.

- GitHub Projects : suivi des issues techniques.

### 17.4 Versioning et collaboration

- Git + GitHub : dépôt versionné, branches feature, pull requests.

- Convention de commit : Conventional Commits.

### 17.5 Environnement matériel recommandé

- Ordinateur portable avec au moins 16 Go RAM (pour faire tourner Spark localement en pseudo-distribué).

- Disque SSD ≥ 256 Go libres.

- Smartphone Android récent compatible ARCore pour les tests.

## 18. BUDGET ESTIMATIF

| Poste | Coût mensuel | Coût total (3 mois) |
| --- | --- | --- |
| VPS hébergement (Contabo ou DigitalOcean basic) | 5 000 FCFA | 15 000 FCFA |
| Nom de domaine (smartnjangi.cm ou .com) | — | 8 000 FCFA |
| Firebase (plan gratuit suffisant) | 0 | 0 |
| MTN MoMo Developer (sandbox gratuit) | 0 | 0 |
| Modèles 3D (sources gratuites) | 0 | 0 |
| Internet pour développement | Variable | — |
| Total estimé |  | ≈ 25 000 FCFA |

Le projet est conçu pour rester dans un budget extrêmement réduit, accessible à un étudiant en stage. Si la banque finance certains éléments (serveur dédié, tests utilisateurs rémunérés), une revue budgétaire peut être envisagée.

## 19. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

### 19.1 Synthèse

Le projet SmartNjangi propose une réponse innovante et culturellement ancrée au défi de l’inclusion financière au Cameroun. En digitalisant les tontines tout en exploitant leurs données via les technologies Big Data et Machine Learning, il offre aux banques partenaires un canal d’acquisition de clients non bancarisés et un système de scoring fiable. L’intégration d’une expérience immersive en réalité augmentée différencie la solution sur le marché et accroît son attractivité.

### 19.2 Perspectives d’évolution post-stage

Plusieurs axes d’amélioration sont envisagés pour les phases ultérieures :

- Module vocal en langues locales (ewondo, duala, fulfulde, pidgin) pour servir les populations non francophones.

- Détection avancée de fraude via analyse de graphes (réseaux de mules, comptes fictifs).

- Federated learning inter-banques pour partager des modèles sans partager les données.

- Extension multi-pays CEMAC (Gabon, Congo, RCA, Tchad, Guinée Équatoriale).

- Intégration de l’imagerie satellite pour le scoring crédit agricole.

- Module AR avancé pour cadres avec lunettes Microsoft HoloLens ou Apple Vision Pro lors de comités stratégiques.

- Open Banking : ouverture d’API à des fintechs partenaires.

### 19.3 Apport pédagogique pour l’étudiant

Ce projet permet à l’étudiant de : - Mettre en pratique l’intégralité de sa formation Big Data et BI. - Acquérir une expérience full-stack solide. - Découvrir des technologies émergentes (AR, Machine Learning en production). - Comprendre les contraintes réelles d’un projet bancaire. - Produire un livrable concret valorisable sur le marché du travail.

## 20. ANNEXES

### Annexe A — Glossaire

- Tontine / Njangi : association informelle d’épargne collective courante au Cameroun.

- Mobile Money : service de paiement et transfert via téléphone mobile.

- COBAC : Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, régulateur bancaire de la zone CEMAC.

- BEAC : Banque des États de l’Afrique Centrale, banque centrale de la zone.

- Scoring : attribution d’une note de fiabilité à un individu sur la base de comportements observés.

- Réalité augmentée (AR) : superposition d’objets virtuels sur la vision du monde réel via un dispositif.

- HDFS : Hadoop Distributed File System, système de fichiers distribué.

- Spark MLlib : bibliothèque de Machine Learning intégrée à Apache Spark.

- JWT : JSON Web Token, standard d’authentification basé sur tokens signés.

### Annexe B — Références techniques

- Documentation React Native : reactnative.dev

- Documentation Spark : spark.apache.org/docs/latest

- Documentation AR.js : ar-js-org.github.io/AR.js-Docs

- Documentation Three.js : threejs.org/docs

- MTN MoMo Developer : momodeveloper.mtn.com

- Firebase Cloud Messaging : firebase.google.com/docs/cloud-messaging

### Annexe C — Bibliographie suggérée

- Études sur l’inclusion financière au Cameroun (Banque Mondiale, FMI, BEAC).

- Littérature sur le scoring de crédit alternatif (CGAP, GSMA).

- Publications académiques sur la digitalisation des tontines en Afrique sub-saharienne.

Document rédigé en préparation du stage de fin de cycle ingénieur Année académique 2025-2026